基于 ART 与 MMDetection3D 的多模态 3D 对抗鲁棒性研究平台

开题报告

小组成员：李仕晨 卢中琦 张博远 张景迪 张策涵

指导教师：于斌 苏镇镇 王文胜

日期：2026 年 4 月 2 日

第一章 研究意义

1.1 背景与问题

三维点云在自动驾驶、机器人、数字孪生等场景中承担“空间几何理解”的关键任务。随着深度学习成为主流建模手段，模型在真实部署中不仅需要高精度，也需要在恶意输入或异常噪声下保持稳定。

对抗机器学习（Adversarial ML）关注的一类核心风险是：攻击者在输入上施加小幅、结构化的扰动，使模型产生明显错误输出。相比 2D 图像，点云数据具有稀疏、离散、几何结构强等特点，导致攻击与防御在工程实现、评价指标与可视化解释上更具挑战。

1.2 本课题的意义

本课题拟构建“基于 ART 与 MMDetection3D 的 3D 点云对抗鲁棒性研究平台”，其意义主要体现在：

- 工程可复现：将“模型（MMDetection3D）—攻击/防御（ART）—评估与可视化”串成可复现流水线，降低复现实验的门槛。

- 对比更公平：用统一的配置、输出格式与记录方式，便于在同一条件下对比不同攻击与防御组合。

- 结果更可解释：提供点云样本级的可视化对比，帮助解释“为何失效、哪里失效”。

1.3 研究目标

本课题的总体目标是：在既有开源工具 ART 与 MMDetection3D 的基础上，搭建一个面向多模态 3D 感知（LiDAR 点云 + 相机图像）的对抗鲁棒性研究平台，使研究者能够以统一方式完成“基线—攻击—防御—评估—可视化—复现”的闭环。

为保证目标可执行、可验收，本课题将目标拆解为以下可交付项：

- 统一实验入口：用脚本与配置文件驱动实验，避免为不同攻击/防御反复改动业务代码。

- 多模态样本与报告标准化：对每次实验输出固定结构的产物（点云/图像样本文件、指标文件、可视化文件、日志）。

- 基线能力验证（多模态为主）：在至少一种多模态 3D 检测任务上跑通真实数据加载与模型推理；同时保留单模态（仅点云）作为对照。

- 攻防对比实验（多模态协议）：实现“至少 1 种攻击 + 至少 1 种防御 + 至少 1 个多模态模型/数据集”的可复现对比，并覆盖三种攻击设置：点云单攻、图像单攻、联合攻击。

1.4 研究问题（Research Questions）

围绕“平台能回答什么问题”，本课题以多模态为主线，拟重点回答以下问题：

- 融合是否更鲁棒：在相同扰动预算下，多模态融合模型相较单模态（仅点云对照）是否更鲁棒？提升幅度如何量化？

- 模态脆弱性对比：点云模态与图像模态哪个更容易被攻击？当只攻击其中一个模态时，融合模型整体性能下降如何？

- 联合攻击与级联效应：当同时攻击点云与图像时，性能是否呈现叠加或放大效应？

- 防御有效性与代价：防御能恢复多少性能？其额外代价（训练时长、推理耗时、实现复杂度）是否可接受？

- 可复现与可扩展：当更换数据集、融合策略或模型结构时，平台是否能以最小改动继续工作？

1.5 研究范围与边界

为控制工作量并保证按时交付，本课题在“多模态为主线”的前提下，明确边界如下：

优先聚焦数字域攻击：即对离线输入施加扰动；物理世界可实现性仅作为讨论与展望。

主线任务锁定为多模态 3D 检测：以 LiDAR + Camera 融合模型为主要对象；单模态（仅点云）作为对照组，而非主线。

优先做“平台与评估”：不以提出新攻击算法为主要目标，而以复现、对比、记录、可视化为核心。

控制组合规模：先完成“点云单攻/图像单攻/联合攻击 × 至少 1 种防御”的最小矩阵，扩展作为加分项。

1.6 预期成果形态

本课题最终成果将以“可运行代码 + 可复现实验 + 可展示材料”的形式交付，具体包括：

- 代码与配置：统一脚本入口、配置模板、可扩展的适配器接口。

- 实验产物：按实验目录组织的样本文件、指标 JSON、可视化图片。

- 报告与展示：开题/中期/结题报告、关键对比图、可复现命令清单。

- 复现指南：固定依赖版本与运行步骤，确保换机器后仍可重跑。

第二章 相关现状调研

2.1 研究对象与基本定义

本课题以多模态 3D 目标检测作为主要研究对象，并保留单模态任务作为对照：

多模态 3D 目标检测（主线）：输入 LiDAR 点云 + 相机图像，输出 3D 边界框与类别。

点云分类或单模态检测（对照）：输入点云，输出类别或 3D 框，用于对比“融合是否更鲁棒”。

“攻击—防御—评估”在本课题中采用如下定义：

干净样本（clean）：原始点云或仅含自然噪声。

对抗样本（adversarial）：在不改变语义目标的前提下，通过优化扰动使模型输出显著劣化的输入。

防御样本（defended）：对输入做预处理或对模型做鲁棒化训练后得到的结果，用于抵消攻击影响。

多模态场景下还需补充：

单模态攻击：只攻击点云或只攻击图像，另一模态保持干净。

联合攻击：同时对点云与图像施加扰动，在各自预算约束内追求整体失效。

为避免概念混淆，本课题还将补充两点约定：

- 攻击威胁模型（Threat Model）：默认以白盒攻击为主（即攻击者可获得模型结构与梯度），在条件允许时再扩展到黑盒设置（查询/迁移攻击）。

- 扰动预算与约束：攻击必须在约定预算内，并尽量保持几何合理性（例如避免产生大量离群点）。

2.2 攻击方法概览

点云对抗攻击通常以“约束扰动大小、保持几何合理性”为目标，常见思路包括：

- 梯度型扰动：在点坐标或特征上沿梯度方向迭代更新，追求攻击成功率。

- 结构型扰动：通过点的删除、插入、局部扭曲等方式在几何层面破坏模型感知。

- 任务相关攻击目标：分类强调类别翻转；检测强调漏检、误检、定位偏移等。

从平台工程角度，攻击实现需要同时考虑三个层面：

输入空间：点坐标（XYZ）、强度/反射率（如有）、附加特征（如法向量、颜色等）。

目标函数：分类可用交叉熵；检测可能涉及分类分支 + 回归分支 + NMS 后处理的综合效果。

可比性约束：在相同预算、相同随机种子、相同评估协议下输出结果，避免“换了攻击也换了评估”的不可比问题。

2.3 防御方法概览

防御通常分为两条路线：

- 输入端防御：去噪、重采样、离群点剔除、平滑等，在不改模型的情况下提升鲁棒性。

- 模型端防御：对抗训练、鲁棒正则、蒸馏与集成等，通过训练策略提升对扰动的抵抗能力。

在小组作业的可控范围内，本课题优先实现两类“容易验收”的防御：

输入端轻量防御：例如简单去噪/裁剪/重采样等，可直接作用于 .npy 点云。

训练端基线防御：例如对抗训练的最小实现版本（在少量样本/少量 epoch 下跑通流程并记录代价）。

2.4 工具与平台现状

现有生态中，ART 提供相对统一的攻击/防御 API，而 MMDetection3D 提供成熟的 3D 任务训练推理框架。二者组合的难点主要在“接口对接”和“实验规范化”上：如何把框架内的模型与数据流映射到对抗攻击需要的输入形式、损失与梯度回传路径，并且稳定产出可对比的日志、样本与可视化。

因此，本课题的核心价值并非提出全新的攻击算法，而是做出一套可复现、可对比、可扩展的研究平台。

2.5 评估指标与报告规范

如果没有统一指标与报告格式，攻击/防御实验即使跑通也难以形成可比较的结论。因此平台将明确如下指标与记录规范：

- 分类任务指标

Top-1 Accuracy（干净/攻击/防御三种设置分别统计）

Attack Success Rate（ASR）：攻击导致预测错误的比例

- 检测任务指标（后续扩展）

mAP（attack 前后对比）

漏检率/误检率（以阈值规则或评估脚本输出为准）

定位偏移（例如中心点偏差、尺寸偏差的统计摘要）

- 代价指标（不可忽视）

生成对抗样本的时间开销（每样本/每 batch）

防御的训练/推理额外开销

产物体积（样本文件大小、日志大小）

- 报告规范

每次实验输出：配置快照、指标 JSON、样本文件路径、运行环境信息（版本/设备）

统一命名与目录结构，便于后续批量汇总与画图

2.6 小结

本章给出了概念边界、攻防基本路线与平台化落地时需要的指标与报告规范。后续章节将把这些“抽象要求”映射到具体的工具选型与工程实现。

2.7 点云数据与任务的工程特性

与图像不同，点云的工程特性会直接影响攻击、防御与评估的实现方式：

- 无序性（Permutation Invariance）：点的顺序不影响语义，攻击不应依赖“点的排列”。

- 稀疏与不均匀采样：点密度随距离变化，局部扰动可能造成显著结构破坏。

- 坐标尺度与单位：不同数据集坐标系、单位、原点定义差异大，平台需明确归一化/坐标系约定。

- 下游后处理复杂：检测任务常含 NMS、阈值筛选等非光滑步骤，导致端到端梯度与攻击目标更难定义。

因此，“同一种攻击在不同模型/数据集上能否公平比较”很大程度依赖平台的规范化能力。

2.8 多模态作为主要方向

多模态指在 3D 感知任务中同时使用多种输入（例如 LiDAR 点云 + 相机图像）。本课题将多模态作为主要方向，原因在于：

- 贴近真实应用形态：自动驾驶等场景天然是多传感器系统，多模态鲁棒性更具现实意义。

- 问题更“可研究”：融合模型在单一模态受攻击时的“补偿能力”、以及联合攻击下的“级联失效”是可量化、可对比的问题。

- 更利于平台贡献：平台能够沉淀多模态的攻击设置、预算约束、可视化与指标规范，形成可复用的实验协议。

多模态也会带来平台侧的额外挑战：

攻击协议更复杂：需要分别定义点云预算与图像预算，并明确联合攻击的目标与约束。

融合策略影响鲁棒性：不同融合位置（早/中/晚）可能导致对攻击的敏感性不同，平台需要将其作为可配置因素写入报告。

因此，本课题将采用“多模态为主线 + 单模态为对照”的策略：既确保研究方向对齐导师，也确保结论可解释、可比较。

第三章 所选择工具初步搭建情况

3.1 工具选择与分工

ART（Adversarial Robustness Toolbox）：提供攻击与防御的统一接口与基线实现。

MMDetection3D：提供点云分类/检测的工程框架与模型实现。

NumPy + 可视化工具链：用于样本保存、对比与展示。

面向多模态主线，平台在工程上需要同时处理两类输入：

- 点云分支：点坐标/特征的扰动、保存与可视化。

- 图像分支：图像扰动的生成、保存与可视化（可先以最小实现跑通，再逐步完善）。

平台采用“配置驱动 + 脚本入口”的组织方式，保证实验可复现与可迁移。

3.2 平台总体设计（模块与数据流）

平台设计遵循“输入输出可控、过程可记录、结果可复现”的原则，核心数据流如下：

- 数据准备：从数据集得到点云与图像输入，并统一成平台内部表示（点云数组 + 图像数组/张量 + 标注）。

- 基线推理/评估：在干净输入上跑一次，产出基线指标与可视化。

- 攻击生成：支持三种设置：点云单攻、图像单攻、联合攻击；分别在各自预算约束内生成对抗输入，并保存为可复现文件。

- 防御处理：可分别对点云与图像做输入端防御，或对融合模型做训练端防御（两者可独立开启）。

- 统一评估与可视化：对不同攻击设置下的 clean/adversarial/defended 输出同一套指标、对比图与报告。

为了让平台既适合课堂展示又便于扩展，平台约定一套最小“实验产物清单”：

- clean.npy：干净点云样本

- adversarial.npy：对抗点云样本

- defended.npy：防御后的点云样本

- report.json：本次实验的核心指标、参数摘要、路径索引

- comparison_3d.png / comparison_2d_xy.png：可视化对比图3.3 当前完成情况（以仓库实际为准）

已在本仓库完成以下可运行闭环：

- 项目结构与文档体系：形成 docs、scripts、configs、outputs 等清晰目录，便于协作与复现。

- 统一流水线脚本：通过 scripts/run_pointcloud_pipeline.py 生成并保存三类样本（clean/adversarial/defended）与报告文件。

- 可视化对比工具：通过 scripts/visualize_pointcloud_samples.py 生成三维对比图与二维投影图，输出到 outputs 目录。

- 配置模板：通过 configs 下的模板文件组织实验参数，降低“改代码做实验”的成本。

3.3.1 当前可复现的运行方式

当前仓库已经具备“命令 → 产物”的演示闭环。典型流程为：

- 运行流水线脚本生成样本（clean/adversarial/defended）与报告文件。

- 运行可视化脚本生成对比图。

仓库中对应的入口脚本分别是：

- scripts/run_pointcloud_pipeline.py

- scripts/visualize_pointcloud_samples.py

3.4 仍需完成的关键工作

为满足“研究平台”的目标，还需进一步完成：

- 真实数据集接入：将 data 目录填充为可用数据集，并验证加载与评估流程。

- 与 MMDetection3D 模型的更紧密对接：针对检测任务构建可攻击的端到端输入与目标函数。

- 评估指标完善：在分类准确率之外，补充检测任务的漏检/误检/定位偏移等指标，并统一输出。

- 批量实验与对比表：形成“攻击×防御”的实验矩阵与总结图表。

3.5 阶段性验收标准

为保证每一步可验收、可展示，本课题建议采用以下验收标准：

- 平台可运行：在固定环境中可一键生成 clean/adversarial/defended 产物与可视化。

- 指标可读：report.json 中包含最少必要字段（任务类型、样本数量、攻击预算、防御开关、主要指标）。

- 结果可对比：同一输入样本在三种设置下可被并排展示，并能解释差异来源。

- 实验可复现：同一配置与随机种子下能得到一致或高度一致的统计结果（允许浮动但需可解释）。

第四章 进度安排与预期成效

4.1 进度安排（可能会有差别）

- 第 1 周（已完成）：环境与仓库结构、最小可运行流水线、基础可视化。

- 第 2-3 周（多模态基线）：选定 1 个多模态数据集与 1 个融合模型，跑通真实数据加载、推理与基线评估；同时保留单模态对照。

- 第 4-5 周（攻防最小矩阵）：实现至少 1 种攻击基线与 1 种防御基线，并覆盖点云单攻、图像单攻、联合攻击三种设置，形成可复现的对比实验。

- 第 6 周：整理实验结果，形成图表与结论，完成最终报告/答辩材料。

4.2 实验设计与评价方案

为避免“跑通但不可比”，本课题拟采用以下实验设计原则：

- 控制变量

固定数据划分、随机种子、模型权重（或训练协议）

攻击预算与迭代次数固定后再做横向对比

- 最小实验矩阵（多模态主线，可在时间允许时扩展）

任务：多模态 3D 检测（LiDAR+Camera 融合）

对照：单模态（仅点云）或“只输入点云的同类模型”作为对照基线

攻击：至少 1 种梯度型攻击作为基线

防御：至少 1 种输入端防御作为基线

攻击设置：点云单攻、图像单攻、联合攻击

组合：每种攻击设置都需要 clean、attack、attack+defense 三种状态

- 输出与汇总

单次实验：产出样本与 report.json

批量实验：额外产出汇总表（CSV/JSON 均可）与汇总图（如柱状图/折线图）

4.2.1 评价“融合是否更鲁棒、以及防御是否值得”的判定框架

仅比较单一指标往往不够，本课题建议分两层做判定：

- 融合鲁棒性判定（Fusion Robustness）

在相同预算下，对比“多模态融合模型”与“单模态对照模型”的性能下降幅度

分别统计：点云单攻、图像单攻、联合攻击三种设置

- 防御性价比判定（Defense Cost-Effectiveness）

在攻击设置固定时，比较“有无防御”带来的恢复幅度与代价

效果（Effectiveness）：防御使攻击后指标恢复多少（例如从 30% 恢复到 60%）。

代价（Cost）：

输入端防御：推理前处理耗时是否增加、是否引入明显点云失真

训练端防御：训练时间是否显著增加、是否需要额外数据

最终输出可以是一个简洁表格：每种防御在“恢复幅度/额外开销/实现复杂度”上的打分或排序，用于答辩时清晰表达。

4.3 资源需求与可行性

- 软件环境：Python + PyTorch + ART + MMDetection3D（已完成基础搭建）。

- 硬件环境：建议具备 NVIDIA GPU（用于更快完成模型推理与对抗样本生成）；在资源不足时可用小样本 + 低迭代次数保证演示。

- 数据资源：至少准备一个可公开获取的数据集（或先以合成数据验证流程）。

4.4 风险分析与应对

| 风险点 | 可能影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 数据集下载/预处理耗时 | 推迟真实数据接入 | 先用合成/小样本验证，数据下载并行推进 |
| 多模态检测端到端梯度/目标函数实现复杂 | 多模态主线进度受阻 | 先保证多模态基线推理与评估跑通；攻击从单模态（点云或图像）切入，再扩展联合攻击 |
| 运行环境差异导致不可复现 | 结果不一致影响汇报 | 固定依赖版本与运行命令，输出环境信息到报告 |
| 实验矩阵过大导致时间不足 | 难以按期完成 | 先保证“1 攻击 + 1 防御 + 1 任务”最小矩阵，扩展作为加分项 |

4.5 预期创新点与贡献

本课题的“创新点”以工程平台化贡献为主，强调可复现与可比较：

- 统一对抗评估入口：把攻防与评估组织成固定流程，降低入门门槛。

- 标准化实验产物：清晰的样本、指标、可视化三件套，便于复核与复现。

- 可解释的可视化输出：以样本级对比图支撑结论表达，而非只给出单一指标。

- 可扩展的模块边界：用适配器与配置模板支撑后续扩展（更多攻击/防御/数据集）。

4.7 预期成效

本课题的预期成效以“平台可运行、对比可复现、结果可解释”为主：

- 可运行平台：提供统一入口脚本与配置模板，可在同一环境中复现实验。

- 样本级可视化：输出清晰的对比图，支持展示攻击与防御对点云结构的影响。

- 指标与报告：输出统一格式的实验报告，支持横向比较。

- 可扩展性：后续可在同一框架下加入更多攻击/防御算法与数据集。

进一步的量化成果（以实际实验为准）将包含：

不同攻击预算下的性能下降曲线

不同防御策略下的恢复幅度与开销对比

样本级可视化案例集（用于答辩展示）

附：开题阶段自检清单

- 研究意义是否讲清“为什么做、做了有什么用”？

- 现状调研是否覆盖“攻击/防御/评估/工具链”，且边界是否明确？

- 工具搭建是否能给出“能跑的命令 + 产物截图/文件”？

- 进度安排是否可验收（有交付物、有验收方式）？

第五章 参考文献

[1] Naderi, H., & Bajic, I. V. (2023). Adversarial Attacks and Defenses on 3D Point Cloud Classification: A Survey. IEEE Access.

[2] Qi, C. R., et al. (2017). PointNet++: Deep Hierarchical Feature Learning on Point Sets in a Metric Space. NeurIPS.

[3] Gu, X., et al. (2025). Multimodal Robust Prompt Distillation for 3D Point Cloud Models. arXiv:2511.21574.

[4] ART 官方文档与 MMDetection3D 官方文档。